|  |  |
| --- | --- |
| Descripción: Descripción: Descripción: https://moodle.lab.dit.upm.es/moodle/pluginfile.php/4552/mod_resource/content/1/ditupm.gif | **Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos**  **Ingeniería de Sistemas y Servicios Telemáticos** |

RESUMEN DE ACUERDOS DE REUNIÓN

MM (Meeting Minutes)

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Resumen de Acuerdos de Reunión |
| Nombre del fichero: | ISST-MM-070514.docx |
| Versión: | 1.1 |
| Fecha de entrega: | 07/05/2014 |
| Caso de estudio: | Gestión de tarjetas universitarias |
| Entrega: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Autores/as: | Manuel Toro Legaz |
| Revisor/a: | Enrique Ruiz García |

Resumen

|  |
| --- |
| Documento que describe el resumen del desarrollo y los acuerdos de una reunión de carácter general. |

Historia del documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Fecha | Descripción | Autor |
| 1.0 | 07/05/2014 | Primera versión | Manuel Toro |
| 1.1 | 07/05/2014 | Segunda versión | Enrique Ruiz |
|  |  |  |  |

INDICE

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN 2

1 ASISTENTES A LA REUNIÓN 2

2 AGENDA DE LA REUNIÓN 2

3 ACTA DE REUNION Y LISTA DE ACCIONES acordadas 2

4 COMENTARIOS 2

# LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN

La reunión se realizó en una de las salas de estudio de la biblioteca de la ETSIT el día 7 de Mayo de 2014 a las 14:00. La reunión se extendió por un periodo de 30 minutos.

# ASISTENTES A LA REUNIÓN

- Enrique Ruiz García

-Manuel Toro Legaz

- Brian Saúl Vázquez Vargas

- Gonzalo Pérez-Tome Estévez

- Jorge Ulloa Núñez

- Manuel Martínez Arizmendi

# AGENDA DE LA REUNIÓN

Definida en el documento “ISST-DSM-070514” en el punto “3. Agenda de la reunión

# ACTA DE REUNION Y LISTA DE ACCIONES acordadas

Tal y como se explicó en el punto “4. Acta de reunión y lista de acciones acordadas” del documento “ISST-DSM-070514” los acuerdos han sido los siguientes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Acción** | **Fecha** | **Responsable** |
| AC1 | Sincronización de tarea relativa a universidad |  | Jorge y Gonzalo |
| AC2 | Sincronización de tarea relativa al banco | Tras AC1 | Enrique y Brian |
| AC3 | Creación de acta | Inmediata | Manuel Toro |
| AC4 | Nueva reunión | 13/05/2014 | Todos |

# COMENTARIOS

Nada que añadir.